## Slide 1: P_Scrum
Par Timothée Guggisberg, Jérôme Wassenberg, Jonathan Mayor

## Slide 2: Plan du Projet
Planification du projet en méthode Scrum
Trello
Versionning Git
Fonctionnalités

## Slide 3: Partage des tâches
Timothée :
- Base de données
- Implémentation des données Sql
- Gestion Trello
Jérôme :
- Site Web
- Formulaires
Jonathan :
- Base de données
- Page de traitement pour les formulaires (PHP)
- Gestion Git / Git-Flow

## Slide 4: Base de données
MCD – MLD – MPD
Implémentation
des données

## Slide 5: Site
Sans Framework
Accueil
4 formulaires
Visualisation des enseignants et des élèves
Page détail

## Slide 6: Méthodes
Scrum
Trello
User Story
Passage de Git -> Git-Flow

## Slide 7: Problèmes rencontrés
Conception des User Story
Différence Product Burndown / Sprint Burndown

## Slide 8: Sprint Burndown
Point «consumé» : User Story -> To be reviewed

## Slide 9: Product Burndown
Point «consumé» : User Story -> Done

## Slide 10: Coordination
Scrum Master : Timothée
Bonne coordination
Partage avec Git
Explication des problèmes en Daily Scrum

## Slide 11: Organisation
En augmentation durant le projet
Connaissance des outils
Compréhension du projet

## Slide 12: Acquisition durant le projet
Exploitation de le méthode Scrum
Git / Git-Flow

## Slide 13: Améliorations envisageables
Exploitation de la méthode Scrum (+ temps)
Améliorations techniques sur le projet
  Validation des cours
  Remarques

## Slide 14: Conclusion
Environnement Scrum impossible au vu des circonstances
Peu de temps sur le projet technique
Conclusions personnelles